بسمه‌تعالی

| فرم 3 م ر | خلاصه اطلاعات پروژه جديد پيشنهادي | مرکز رشد ... |
| --- | --- | --- |

# عنوان پروژه: امکان سنجی، طراحی و ساخت سامانه پرسش و پاسخ از عکس ورودی کاربر

# کاربر (بهره‌بردار): زیست بوم علم و فناوری فخرا قم

# عنوان تیم: نیوفولدر قم

# نام و نام خانوادگی مسئول تیم و شماره تماس: علیرضا نوری 09907454479

# مدت‌زمان و نفرساعت اجرای پروژه: 6 ماه و 1500 نفرساعت

# اطلاعات کلی پروژه

| نوع پروژه: | ☐ مطالعاتی/ دانش‌محور | ☒ سامانه‌ای/ محصول‌محور |  | ☐ غیرسامانه‌ای/ خدمات‌محور |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| علل تعریف پروژه: | ☐ ایده‌محور/ آینده‌پژوهی | ☐ تقاضامحور/ نیاز اخذ نشده‌است. |  | ☒ نیازمحور/ اسناد نیاز وجود دارد. |
| مرحله بلوغ پروژه: | ☒ امکان‌سنجی | ☐ توسعه فنّاوری |  | ☐ توسعه محصول |
| مرحله اجرای پروژه: (انتخاب بیش از یک مورد ممکن است) | ☒ طراحی | ☒ ساخت |  | ☐ آزمون |
| وابستگی یا ارتباط پروژه با پروژه‌های دیگر: | ☐ بخشی از یک پروژه دیگر است. (نام پروژه: ...........................................) |  |  |  |
|  | ☐ یک موضوع مستقل از پروژه‌های دیگر است. |  | ☒ می‌تواند بخشی از یک پروژه سامانه‌ای باشد. |  |

# ضرورت و اهمیت پروژه

- سامانه‌های پرسش‌وپاسخ تصویری موجود عمدتاً بر اساس داده‌ها و منابع زبان انگلیسی توسعه یافته‌اند. به همین دلیل، پشتیبانی آن‌ها از زبان فارسی در درک واژگان، ساختار جملات، مفاهیم و ظرافت‌های زبانی محدود است.

- بسیاری از سامانه‌های فعلی در پاسخ‌گویی به پرسش‌های ساده، مانند شناسایی اشیا، رنگ‌ها یا تعداد عناصر موجود در تصویر، عملکرد قابل‌قبولی دارند؛ اما در تحلیل پرسش‌های پیچیده و نیازمند استدلال، تشخیص ارتباط میان عناصر مختلف تصویر و درک زمینه تصویر با ضعف مواجه‌اند.

- ازاین‌رو، طراحی و توسعه یک سامانه پرسش‌وپاسخ تصویری با پشتیبانی مناسب از زبان فارسی ضروری است؛ سامانه‌ای که بتواند تصویر و پرسش فارسی کاربر را به‌صورت هم‌زمان تحلیل کند و بر اساس اشیا، روابط میان آن‌ها، جزئیات صحنه و مفهوم پرسش، پاسخی دقیق، روان و قابل‌فهم ارائه دهد.

# اهداف پروژه

- طراحی یک سیستم پرسش و پاسخ از روی تصویر با پشتیبانی از زبان فارسی

- ساخت API  برای قابلیت استفاده دیگر اپلیکیشن ها از این سیستم

- ساخت رابط کاربری تحت وب برای این سیستم

# ويژگي‌هاي اصلي و مشخصات عمومی و فني محصول پروژه

- دقت پاسخ‌گویی: صحت بالای ۸۵٪ در پرسش‌های ساده و بالای ۷۰٪ در پرسش‌های پیچیده

- پشتیبانی چندزبانه: قابلیت پاسخ‌دهی به پرسش‌های فارسی و انگلیسی

- سرعت پردازش: پاسخ به پرسش در کمتر از ۲۰ ثانیه برای تصاویر با رزولوشن استاندارد

- رابط کاربری: امکان استفاده از این ابزار در یک رابط کاربری تحت وب

- مقیاس‌پذیری: توانایی پردازش هزاران پرسش همزمان در پلتفرم‌های بزرگ

- امنیت داده: پردازش امن تصاویر کاربران و رعایت حریم خصوصی

- قابلیت ادغام: امکان اتصال به دیگر اپلیکیشن‌ها.

# سوابق پژوهش‌ها و محصولات مشابه موجود در سطح کشور و دنیا

| ردیف | عنوان پژوهش یا محصول | نوع | محل اجرا | دستاورد | آخرین وضعیت | توضیحات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VisualBERT | مقاله / طرح پژوهشی | آمریکا، دانشگاه کالیفرنیا (UCLA) | نمونه آزمایشگاهی | خاتمه یافته | مدل مبتنی بر ترنسفورمر برای ترکیب متن و تصویر در VQA، محدود به زبان انگلیسی [1908.03557] VisualBERT: A Simple and Performant Baseline for Vision and Language |
| 2 | LXMERT | مقاله / طرح پژوهشی | آمریکا، دانشگاه کارولینای شمالی (UNC) | نمونه آزمایشگاهی | خاتمه یافته | مدل چندوجهی با انکودرهای مجزای دیداری و زبانی برای پرسش و پاسخ، فاقد پشتیبانی از زبان‌های غیرانگلیسی [1908.07490] LXMERT: Learning Cross-Modality Encoder Representations from Transformers |
| 3 | M3P | مقاله / طرح پژوهشی | آمریکا/چین، مایکروسافت (Microsoft Research) | نمونه آزمایشگاهی | خاتمه یافته | چهارچوب پیش آموزش چند زبانه و چند وجهی بدون پیاده سازی بهینه شده نهایی برای تسک VQA به زبان فارسی Microsoft Research Podcast - Microsoft Research |

- وجوه تمایز با ردیف 1 عبارت است از:

- پشتیبانی بومی از زبان فارسی: VisualBERT کاملاً محدود به زبان انگلیسی است، در حالی که محصول نهایی پروژه قابلیت درک و پاسخ‌دهی مستقیم به پرسش‌های فارسی و انگلیسی را دارد.

- تحلیل روابط پیچیده و زمینه‌های فرهنگی: محصول نهایی توانایی تحلیل زمینه فرهنگی/تاریخی بومی و پاسخ‌دهی به پرسش‌های پیچیده با صحت بالای ۷۰٪ را داراست.

- وجوه تمایز با ردیف 2 عبارت است از:

- پوشش کمبود داده زبان فارسی: LXMERT برای آموزش به دیتاست‌های حجیم هم‌راستا نیاز دارد و عملکرد آن در مواجهه با زبان‌های کم‌منبع (Low-resource) مثل فارسی افت شدیدی پیدا می‌کند؛ محصول حاضر این چالش داده‌ای را در معماری چندزبانه خود برطرف کرده است.

- سطح بلوغ و خروجی محصول: LXMERT یک انکودر پژوهشی است، در حالی که خروجی این پروژه یک سامانه نرم‌افزاری و صنعتی کامل با  APIهای استاندارد برای اتصال به اپلیکیشن‌های گردشگری، آموزشی و پلتفرم‌های اجتماعی است.

- وجوه تمایز با ردیف 3 عبارت است از:

- تخصیص‌یافتگی برای تسک VQA صنعتی: M3P یک مدل پایه پیش‌آموزش همه‌منظوره چندزبانه است، در حالی که محصول نهایی یک سیستم جامع Fine-Tune شده برای پرسش و پاسخ تصویری بلادرنگ با رعایت استانداردهای حریم خصوصی و امنیت داده کاربران است.

# سوابق پژوهش‌ها و اقدامات مرتبط انجام‌شده توسط تیم پیشنهاددهنده

| ردیف | عنوان پژوهش یا محصول | نوع | محل اجرا | دستاورد | آخرین وضعیت | توضیحات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# سِیر پروژه‌های قبلی و بعدی

| ردیف | عنوان پروژه | زمان تخمینی (ماه) | هزینه تخمینی (میلیون تومان) | دستاورد کلی |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| پروژه اول | امکان سنجی، طراحی و ساخت سامانه پرسش و پاسخ از عکس ورودی کاربر | 6 | 70 | نمونه اولیه |
| پروژه دوم | توسعه سامانه پرسش و پاسخ از عکس ورودی کاربر | 6 | 100 | بهینه سازی سامانه |
| پروژه دوم | امکان سنجی، طراحی و ساخت سامانه پرسش و پاسخ از ویدیو ورودی کاربر | 12 | 200 | توسعه سامانه به صورتی که علاوه بر عکس قابلیت تحلیل ویدیو را هم داشته باشد |

# جزئیات روش فنی انجام پروژه

این پروژه با هدف ایجاد بستری هوشمند برای دریافت و تحلیل هم‌زمان تصویر و پرسش متنی کاربر طراحی و پیاده‌سازی می‌شود. معماری سامانه به‌صورت کلاینت–سرور، ماژولار، سبک و توسعه‌پذیر در نظر گرفته شده است تا ضمن کاهش پیچیدگی‌های غیرضروری، امکان پاسخ‌گویی مناسب، نگهداری آسان و توسعه قابلیت‌های آینده فراهم شود.

روند اجرای پروژه از طراحی لایه کاربری آغاز شده و پس از پیاده‌سازی سرویس‌های backend و خط پردازش هوش مصنوعی، با یکپارچه‌سازی اجزا، آزمون سامانه و استقرار نهایی تکمیل خواهد شد.

۱. تحلیل نیازمندی‌ها و طراحی معماری سامانه

در مرحله نخست، نیازمندی‌های عملکردی و غیرعملکردی سامانه بررسی و جریان اصلی تعامل کاربر با سیستم مشخص می‌شود. در این جریان، کاربر تصویر موردنظر خود را بارگذاری کرده و پرسش مرتبط با تصویر را در محیط چت وارد می‌کند. سپس سامانه تصویر و متن دریافت‌شده را پردازش کرده، آن‌ها را برای تحلیل به مدل بینایی–زبانی ارسال می‌کند و پاسخ نهایی را به‌صورت ساختاریافته و قابل‌فهم به کاربر نمایش می‌دهد.

بر اساس این جریان، سامانه در قالب اجزای اصلی زیر طراحی می‌شود:

1. لایه کاربری و فرانت‌اند؛

2. لایه وب‌سرویس و بک‌اند؛

3. لایه پردازش تصویر و متن؛

4. لایه اتصال به مدل هوش مصنوعی؛

5. لایه ذخیره‌سازی داده‌ها؛

6. لایه استقرار و مدیریت زیرساخت.

تفکیک این اجزا موجب می‌شود هر بخش به‌صورت مستقل توسعه و آزمایش شده و در صورت نیاز، بدون ایجاد تغییرات گسترده در سایر بخش‌ها، ارتقا یابد.

۲. طراحی و پیاده‌سازی لایه کاربری

لایه کاربری سامانه با استفاده از کتابخانه React.js و در قالب یک نرم‌افزار تک‌صفحه‌ای یا SPA توسعه می‌یابد. هدف از این بخش، ایجاد محیطی ساده، سریع و تعاملی برای بارگذاری تصویر، ثبت پرسش و مشاهده پاسخ تحلیلی سامانه است.

در این مرحله، قابلیت‌های زیر پیاده‌سازی می‌شود:

- طراحی کامپوننت‌های مستقل و قابل استفاده مجدد؛

- ایجاد ماژول بارگذاری تصویر با قابلیت کشیدن و رها کردن (Drag & Drop) ؛

- نمایش پیش‌نمایش تصویر پیش از ارسال به سرور؛

- بررسی اولیه نوع و حجم فایل تصویر؛

- فشرده‌سازی تصویر پیش از ارسال، در صورت نیاز، با هدف کاهش حجم تبادل داده؛

- طراحی محیط چت برای ثبت پرسش‌های متنی و نمایش پاسخ‌ها؛

- پشتیبانی کامل از زبان فارسی و چیدمان راست‌به‌چپ (RTL)؛

- نمایش وضعیت پردازش درخواست از طریق Loader یا پیام اطلاع‌رسانی؛

- نمایش خطاهای احتمالی به زبان قابل‌فهم برای کاربر؛

- مدیریت ارتباط با سرور با استفاده از کتابخانه Axios؛

- مدیریت پاسخ‌های موفق، خطاهای ارتباطی و خطاهای ناشی از ورودی نامعتبر.

پس از تکمیل این مرحله، کاربر قادر خواهد بود بدون نیاز به بارگذاری مجدد صفحه، تصویر و پرسش خود را ثبت کرده و نتیجه پردازش را در همان محیط مشاهده کند.

۳. طراحی و پیاده‌سازی لایه بک‌اند و وب‌سرویس

در مرحله بعد، بخش سمت سرور با استفاده از فریم‌ورک FastAPI توسعه می‌یابد. این لایه وظیفه دریافت درخواست‌های کاربر، اعتبارسنجی داده‌ها، مدیریت فرآیند پردازش، ارتباط با پایگاه داده و اتصال به سرویس هوش مصنوعی را بر عهده خواهد داشت.

برای این منظور، اندپوینت‌های RESTful موردنیاز طراحی و پیاده‌سازی می‌شوند. یکی از مسیرهای اصلی سامانه، امکان دریافت هم‌زمان تصویر و پرسش متنی را از طریق قالب Multipart/form-data فراهم می‌کند.

وظایف اصلی بک‌اند عبارت‌اند از:

- دریافت فایل تصویر و متن پرسش کاربر؛

- بررسی نوع، حجم و ساختار فایل ورودی؛

- اعتبارسنجی اطلاعات متنی و داده‌های ارسالی؛

- مدیریت چرخه پردازش درخواست از زمان دریافت تا تولید پاسخ؛

- ارسال داده‌های آماده‌شده به خط پردازش هوش مصنوعی؛

- دریافت و پردازش پاسخ مدل؛

- تبدیل خروجی مدل به قالب استاندارد و قابل استفاده در فرانت‌اند؛

- مدیریت خطاهای داخلی، خطاهای سرویس هوش مصنوعی و خطاهای ورودی؛

- ثبت اطلاعات ضروری درخواست‌ها و پاسخ‌ها در پایگاه داده؛

- ارائه پاسخ نهایی به کلاینت در قالب JSON.

به‌منظور افزایش صحت و پایداری سامانه، ساختار ورودی‌ها و خروجی‌ها با استفاده از مدل‌های Pydantic تعریف می‌شود. این مدل‌ها امکان اعتبارسنجی خودکار نوع داده‌ها، فیلدهای ضروری و ساختار پیام‌ها را فراهم می‌کنند.

همچنین تمامی مسیرهای وب‌سرویس به‌صورت خودکار از طریق استاندارد OpenAPI مستندسازی شده و رابط‌های Swagger UI در اختیار تیم توسعه و نگهداری قرار می‌گیرد. این مستندات، آزمایش و بررسی سرویس‌ها را ساده‌تر کرده و امکان توسعه آتی سامانه را افزایش می‌دهد.

۴. طراحی پایگاه داده و ذخیره‌سازی اطلاعات

با توجه به ساختار پروژه، پایگاه داده‌ای متناسب با نیازهای سامانه طراحی می‌شود. این پایگاه داده می‌تواند برای ذخیره اطلاعاتی مانند موارد زیر مورد استفاده قرار گیرد:

- مشخصات درخواست‌های ثبت‌شده؛

- متن پرسش‌های کاربران؛

- مسیر یا شناسه تصاویر دریافت‌شده؛

- وضعیت پردازش هر درخواست؛

- پاسخ تولیدشده توسط مدل؛

- زمان ثبت و تکمیل پردازش؛

- خطاهای احتمالی و اطلاعات مربوط به لاگ‌ها.

ساختار پایگاه داده به‌گونه‌ای طراحی خواهد شد که از ثبت منظم اطلاعات، پیگیری وضعیت درخواست‌ها و استفاده احتمالی از داده‌ها در گزارش‌گیری یا توسعه قابلیت‌های آینده پشتیبانی کند.

۵. ایجاد خط لوله پردازش تصویر، متن و هوش مصنوعی

پس از دریافت درخواست در بک‌اند، داده‌ها وارد خط لوله پردازش هوش مصنوعی یا Vision-Language Pipeline می‌شوند. این خط لوله وظیفه آماده‌سازی داده‌ها، ارسال آن‌ها به مدل چندوجهی و تبدیل خروجی مدل به پاسخ نهایی را بر عهده دارد.

روند پردازش در این بخش به‌ترتیب زیر انجام می‌شود:

الف) پیش‌پردازش تصویر

در ابتدا، تصویر دریافت‌شده با استفاده از کتابخانه Pillow بررسی و آماده‌سازی می‌شود. در این مرحله موارد زیر انجام خواهد شد:

- بررسی فرمت تصویر؛

- بررسی ابعاد و اندازه فایل؛

- اصلاح یا استانداردسازی ابعاد در صورت نیاز؛

- تبدیل قالب تصویر به فرمت مناسب برای پردازش؛

- نرمال‌سازی داده‌های تصویری؛

- حفظ جزئیات ضروری تصویر و جلوگیری از کاهش کیفیت معنایی آن.

هدف از این مرحله، آماده‌سازی تصویر برای ارسال به مدل هوش مصنوعی و جلوگیری از بروز خطا در فرآیند تحلیل است.

ب) آماده‌سازی پرسش و مهندسی پرامپت

پرسش فارسی کاربر پس از دریافت، از نظر ساختار و محتوای موردنیاز بررسی می‌شود. سپس متن پرسش در قالب یک پرامپت استاندارد و هدفمند قرار می‌گیرد.

در این بخش، پرامپت به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که:

- ارتباط میان تصویر و پرسش متنی را برای مدل مشخص کند؛

- هدف مورد انتظار از تحلیل را به‌صورت شفاف بیان کند؛

- خروجی مدل را به قالب منظم و قابل پردازش هدایت کند؛

- احتمال پاسخ‌های نامرتبط یا مبهم را کاهش دهد؛

- از تولید پاسخ ساختاریافته، دقیق و متناسب با زبان کاربر پشتیبانی کند.

ج) اتصال به مدل بینایی–زبانی

در ادامه، تصویر پردازش‌شده و پرامپت نهایی به سرویس یا مدل بینایی–زبانی ارسال می‌شوند. مدل با بررسی هم‌زمان محتوای تصویری و پرسش متنی، تحلیل موردنیاز را انجام داده و پاسخ اولیه را تولید می‌کند.

بک‌اند پس از دریافت پاسخ مدل، صحت ساختار آن را بررسی کرده و در صورت نیاز، عملیات پاک‌سازی، تکمیل یا قالب‌بندی مجدد را انجام می‌دهد. خروجی نهایی در قالب JSON تولید می‌شود تا امکان پردازش آسان و نمایش صحیح آن در رابط کاربری فراهم باشد.

۶. یکپارچه‌سازی اجزای سامانه

پس از پیاده‌سازی مستقل بخش‌های مختلف، فرانت‌اند، بک‌اند، پایگاه داده و خط پردازش هوش مصنوعی به یکدیگر متصل می‌شوند.

در این مرحله، جریان کامل زیر مورد آزمایش و تکمیل قرار می‌گیرد:

- انتخاب یا رها کردن تصویر توسط کاربر؛

- نمایش پیش‌نمایش تصویر؛

- ثبت پرسش متنی؛

- ارسال تصویر و پرسش به بک‌اند؛

- اعتبارسنجی ورودی‌ها؛

- پیش‌پردازش تصویر و متن؛

- ارسال داده‌ها به مدل بینایی–زبانی؛

- دریافت و ساختاریابی پاسخ مدل؛

- ذخیره اطلاعات ضروری در پایگاه داده؛

- ارسال پاسخ نهایی به فرانت‌اند؛

- نمایش پاسخ به کاربر در محیط چت.

این مرحله تضمین می‌کند که تمامی اجزای سامانه مطابق طراحی اولیه و بدون اختلال با یکدیگر همکاری کنند.

۷. آزمون، ارزیابی و رفع خطا

پس از تکمیل فرآیند یکپارچه‌سازی، سامانه در چند سطح مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. آزمون‌ها شامل بررسی عملکرد رابط کاربری، صحت وب‌سرویس‌ها، اعتبارسنجی ورودی‌ها، پایداری ارتباط با مدل هوش مصنوعی و صحت نمایش پاسخ‌ها خواهد بود.

در این مرحله موارد زیر بررسی می‌شود:

- ارسال تصاویر با فرمت‌ها و اندازه‌های مختلف؛

- ثبت پرسش‌های فارسی با ساختارهای گوناگون؛

- بررسی رفتار سامانه در برابر ورودی ناقص یا نامعتبر؛

- کنترل زمان پاسخ‌گویی و وضعیت پردازش؛

- بررسی مدیریت خطاهای شبکه و سرویس؛

- اطمینان از صحت ساختار JSON خروجی؛

- بررسی سازگاری کامل رابط کاربری با چیدمان RTL؛

- ارزیابی عملکرد سامانه در سناریوهای متداول استفاده.

خطاهای شناسایی‌شده در این مرحله اصلاح شده و نسخه پایدار سامانه برای استقرار آماده می‌شود.

۸. استقرار و آماده‌سازی زیرساخت

در پایان، پروژه با هدف ساده‌سازی فرآیند اجرا، انتقال و نگهداری، به‌صورت کانتینری بسته‌بندی می‌شود. برای فرانت‌اند و بک‌اند کانتینرهای مستقل  Dockerایجاد خواهد شد.

این روش استقرار مزایای زیر را فراهم می‌کند:

- جداسازی محیط اجرای فرانت‌اند و بک‌اند؛

- کاهش وابستگی به تنظیمات سیستم میزبان؛

- سهولت انتقال پروژه به سرور یا محیط‌های مختلف؛

- افزایش قابلیت تکرارپذیری فرآیند نصب و اجرا؛

- ساده‌تر شدن مدیریت نسخه‌ها و به‌روزرسانی‌ها؛

- فراهم شدن بستر مناسب برای توسعه و مقیاس‌پذیری آینده.

در نهایت، پس از تنظیم متغیرهای محیطی، اتصال سرویس‌ها، بررسی دسترسی‌ها و اجرای آزمون نهایی، سامانه آماده بهره‌برداری خواهد شد.

۹. نتیجه نهایی فرآیند فنی

خروجی نهایی پروژه، سامانه‌ای یکپارچه و قابل توسعه خواهد بود که کاربر از طریق رابط کاربری React.js، تصویر و پرسش متنی خود را ثبت می‌کند؛ درخواست از طریق وب‌سرویس‌های FastAPI دریافت و اعتبارسنجی می‌شود؛ تصویر و متن در خط پردازش هوش مصنوعی آماده‌سازی شده و برای تحلیل به مدل بینایی–زبانی ارسال می‌گردد؛ سپس پاسخ تولیدشده پس از ساختاریابی و ذخیره اطلاعات ضروری، در قالبی مناسب به کاربر نمایش داده می‌شود.

این معماری ضمن حفظ سادگی و سبک‌بودن سامانه، امکان توسعه قابلیت‌هایی مانند مدیریت کاربران، ثبت سوابق گفتگو، افزودن مدل‌های هوش مصنوعی جدید، گزارش‌گیری و افزایش ظرفیت پردازش را در مراحل بعدی فراهم می‌کند.

# فعالیت‌ها و دستاوردهای پروژه

| ردیف | عنوان فعالیت اصلي | دستاورد (خروجی‌های فعالیت اصلی) | مهم‌ترین کارها | حجم کار (نفرساعت) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | امکان‌سنجی و تدوین نیازمندی‌های فنی سامانه | گزارش امکان‌سنجی و سند نیازمندی‌های فنی و کارکردی سامانه | - مطالعه و بررسی تطبیقی نمونه‌های مشابه داخلی و خارجی (VisualBERT، LXMERT، M3P) - تدوین سند نیازمندی‌های فنی و کارکردی بر اساس نیاز کاربر - تعیین معیارهای سنجش کیفیت (دقت پاسخ‌گویی، زمان پردازش) - طراحی معماری کلی سامانه (کلاینت-سرور) | 150 |
| 2 | گردآوری و آماده‌سازی داده‌های آزمایشی فارسی | دیتاست آزمایشی پرسش‌وپاسخ تصویری فارسی و گزارش کیفیت داده | - گردآوری تصاویر و پرسش‌های نمونه فارسی از منابع آزاد و تولید داخلی - برچسب‌گذاری و اعتبارسنجی دستی پاسخ‌های صحیح - آماده‌سازی مجموعه داده آزمون برای سنجش دقت مدل - مستندسازی ساختار و فرمت داده | 250 |
| 3 | طراحی خط لوله پردازش تصویر و زبان (Vision-Language Pipeline) | ماژول پیش‌پردازش تصویر، مهندسی پرامپت و اتصال به مدل چندوجهی | - پیاده‌سازی پیش‌پردازش و نرمال‌سازی تصویر با کتابخانه Pillow - طراحی و بهینه‌سازی پرامپت‌های فارسی برای مدل بینایی-زبانی - اتصال به سرویس مدل چندوجهی و دریافت خروجی تحلیلی - فرمت‌بندی پاسخ نهایی به ساختار JSON | 300 |
| 4 | توسعه وب‌سرویس بک‌اند (FastAPI) | وب‌سرویس RESTful مستندشده به همراه پایگاه‌داده ذخیره‌سازی سوابق | - طراحی و پیاده‌سازی اندپوینت‌های RESTful دریافت تصویر و سوال - طراحی و پیاده‌سازی پایگاه‌داده ذخیره‌سازی سوابق پرسش و پاسخ - اعتبارسنجی خودکار ورودی‌ها با مدل‌های Pydantic - تولید مستندات خودکار OpenAPI/Swagger | 300 |
| 5 | توسعه رابط کاربری تحت وب (React.js) | نرم‌افزار تک‌صفحه‌ای (SPA) رابط کاربری سامانه | - پیاده‌سازی ماژول آپلود تصویر (Drag & Drop) و پیش‌نمایش - طراحی رابط تعاملی چت با پشتیبانی راست‌به‌چپ (RTL) - مدیریت ارتباط با سرور از طریق Axios و رهگیری خطاها - بررسی و بهبود کاربردپذیری اولیه رابط کاربری | 250 |
| 6 | یکپارچه‌سازی سامانه و ارزیابی اولیه دقت پاسخ‌گویی | نمونه آزمایشگاهی یکپارچه سامانه و گزارش ارزیابی دقت | - یکپارچه‌سازی فرانت‌اند، بک‌اند و خط لوله هوش مصنوعی - اجرای آزمون‌های عملکردی بر روی داده آزمایشی فارسی - اندازه‌گیری دقت پاسخ‌گویی در پرسش‌های ساده و پیچیده - رفع اشکالات شناسایی‌شده و بهینه‌سازی زمان پاسخ | 150 |
| 7 | استقرار سامانه و تدوین مستندات نهایی | نسخه کانتینری (Docker) قابل استقرار و گزارش نهایی پروژه | - بسته‌بندی فرانت‌اند و بک‌اند در قالب کانتینرهای Docker مجزا - استقرار آزمایشی سامانه و بررسی پایداری اجرا - تدوین گزارش فنی نهایی و راهنمای بهره‌برداری - ارائه نمونه اولیه به کاربر (زیست‌بوم فخرا قم) | 100 |
| مجموع |  |  |  | 1500 |

# اعضای تیم اجرای پروژه

| رديف | نام و نام خانوادگی | وضعیت تحصیلی | موضوع همکاری در پروژه | مشارکت ماهانه (ساعت) | درصد مشارکت در کل پروژه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | علیرضا نوری | کارشناسی، مهندسی کامپیوتر دانشگاه قم | سرپرست تیم | 125 | 50 |
| 2 | محمد امینی | کارشناسی، مهندسی کامپیوتر دانشگاه قم | عضو تیم | 125 | 50 |

# جدول هزینه‌ها

| ردیف | نوع هزینه | شرح هزینه | مقدار | هزینه واحد (تومان) | هزینه (میلیون‌تومان) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | هزینه نیروی انسانی | تیم مجری | 1500 | 30 | 45 |
| 2 | اقلام مصرفی | اشتراک سخت افزار گرافیکی ابری | 6 | 2200000 | 13.2 |
|  |  | اشتراک استفاده از api های مدل های زبانی | 1 | 5000000 | 5 |
|  |  | کرایه سرور برای اجرای برنامه تحت وب | 6 | 1120000 | 6.8 |
| 3 | هزینه‌های جانبی | دوره آموزش Fast API | 2 | 2000000 | 12 |
|  |  | دوره آموزش React.js | 2 |  |  |
|  |  | دوره آموزش Pillow |  |  |  |
|  |  | دوره آموزش Docker |  |  |  |
| 4 | اقلام سرمایه‌ای |  |  |  |  |
| مجموع: |  |  |  |  | 70 |

# گام‌نمای زمانی پروژه

| ردیف | عنوان فعالیت اصلي | حجم فعالیت | مدت‌زمان (ماه) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | هزینه گام (میلیون‌تومان) | درصد وزني فعاليت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1 | امکان‌سنجی و تدوین نیازمندی‌های فنی سامانه | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 10 |
| 2 | گردآوری و آماده‌سازی داده‌های آزمایشی فارسی | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.5 | 16 |
| 3 | طراحی خط لوله پردازش تصویر و زبان (Vision-Language Pipeline) | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 |
| 4 | توسعه وب‌سرویس بک‌اند (FastAPI) | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 20 |
| 5 | توسعه رابط کاربری تحت وب (React.js) | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 16 |
| 6 | یکپارچه‌سازی سامانه و ارزیابی اولیه دقت پاسخ‌گویی | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 10 |
| 7 | استقرار سامانه و تدوین مستندات نهایی | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 8 |
| مجموع: |  | 1500 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 100 |

# ریسک‌هاي احتمالی در اجرای پروژه

| ردیف | نوع ریسک | ریسک | روش کم‌اثر کردن ریسک |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | فنی | نوسان یا تغییر در دسترسی به سرویس‌ها و APIهای خارجی پردازش هوش مصنوعی | طراحی لایه واسط ماژولار (Abstraction Layer) در FastAPI جهت امکان سوییچ سریع میان مدل‌ها و ارائه API مختلف بدون تغییر سورس‌کد اصلی |
| 2 | فنی | کیفیت پایین یا ناخوانا بودن تصاویر ارسالی از سوی کاربران و کاهش دقت پاسخ | اعمال پیش‌پردازش خودکار، اصلاح روشنایی/کنتراست با کتابخانه Pillow و نمایش راهنمای کاربری و هشدارهای اعتبارسنجی در رابط کاربری React |
| 3 | برنامه‌ای-زمانی | ناهماهنگی در اتصال فرانت‌اند React و بک‌اند FastAPI در فاز تجمیع | مستندسازی دقیق ساختار داده‌ها و قراردادهای API در قالب Swagger/OpenAPI از ابتدای پروژه برای توسعه کاملاً مستقل و هماهنگ دو بخش |
| 4 | مالی | افزایش مصرف توکن و هزینه‌های مازاد API در زمان تست | فشرده‌سازی تصاویر پیش از ارسال، بهینه‌سازی پارامترها و تعیین محدودیت نرخ درخواست (Rate Limiting) در بک‌اند |
| 5 | برنامه‌ای-زمانی | شرایط جنگی و فطع اینترنت | از دسترس خارج شدن سرویس ها و مدل های خارجی |

# تاریخ تکمیل فرم: 01/06/1405

# سایر موارد قابل‌ذکر:

# پیوست‌ها

موارد مشخص‌شده با * الزامی می‌باشند. ارائه رزومه فردی اعضای تیم، شناسنامه تیم (1 م ر) و اعلام نیاز معتبر از کاربر (2 م ر) ضروری است.

| 1 | ☐ شناسنامه‌ی تیم * ( فرم 1م‌ر) | 2 | ☐ مستندات مرتبط با سوابق پروژه |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | ☐ رزومه‌ی اعضاء تیم * | 4 | ☐ مستندات مرتبط با سوابق تیم |
| 5 | ☐ مستندات مرتبط با مشخصات فنی پروژه | 6 | ☐ اعلام نیاز/ RFP کاربر |